## Slide 1
LINX BIG
Roadmap H2 2022

## Slide 2
O roadmap H2 2022 tem como foco o produto e negócio.
O objetivo é remover gaps funcionais do produto, problemas crônicos além de incluir inovações que diferencie o Linx BIG de outros softwares.
Qual o objetivo?

## Slide 3
PARA ISSO SER POSSÍVEL
PRECISAMOS DE VOCÊS!

## Slide 4
Resumo do Planejamento
Mês | Itens | Representatividade | Acumulado
Junho | 23 | 29% | 29%
Julho | 9 | 11% | 40%
Agosto | 10 | 13% | 53%
Setembro | 20 | 25% | 78%
Outubro | 11 | 14% | 91%
Novembro | 4 | 5% | 96%
Dezembro | 3 | 4% | 100%
 | 80 | 100% | 

## Slide 5
MAI E JUN 2022
Atividade | Previsão
Tela de administração de controlados para mais famaceuticos. | 24/05/2022
CNAB bancario (Importação de planilha do DDA Itau para atualização dos codigos de barras) | 24/05/2022
Nova precificação (antes da entrada) | 01/06/2022
Dashboards | 01/06/2022
MariaDB | 01/06/2022
Integração com Linx Humanus | 01/06/2022
Commerce Multi Filiais | 01/06/2022
Simplificação do fechamento de caixa | 01/06/2022
Entrada de quantidades com casas decimais | 01/06/2022
Tela de Orçamento não permite inclusão de prod. com estoque negativo | 10/06/2022
Relatório Entradas de mercadorias sem demanda (adicionar ultima data de venda) | 10/06/2022
Vicente - Permitir vendas para outras filiais com estoque negativo na loja origem | 10/06/2022
Vicente - Permitir vendas fidelidade (PEC) para outras filiais | 10/06/2022
Vicente - Nota fiscal de serviço de concessionária lançar contas a pagar automatico. | 24/06/2022
Caderno de ofertas | 24/06/2022
Multiplas Ufs | 30/06/2022
Internet Banking - Emissão de boletos de convênio | 30/06/2022
Linx Promo | 30/06/2022
Raio X | 30/06/2022
Conciliador Equals Lite | 30/06/2022
Integração com Hub Market Place Linx | 30/06/2022
Commerce com emissão de NFCe e SAT | 30/06/2022
Commerce com vale compras e embalagem para presente | 30/06/2022

## Slide 6
JUL E AGO 2022
Atividade | Previsão
Melhoria para não permitir cancelamento na tela 998 cupons SAT | 08/07/2022
Praticar preço diferenciado na entrega (Marcelo Gerosa) | 08/07/2022
Perda de sequencia de cupons MFE | 08/07/2022
Santo Andre - Importação de Arquivo de Manipulação | 15/07/2022
Santo Andre - Importação de preços do fornecedor (Santa Cruz, Profarma, Servimed) | 15/07/2022
Melhoria na comissão | 29/07/2022
Integração com Venda via redes sociais (WhatsApp, Instagram, Telegram e Facebook) | 29/07/2022
Alerta de entrada de nota fiscal duplicada | 31/07/2022
Justificativa no campo SENHA DESCONTO SUPERVISOR | 31/07/2022
Vicente - (Cobertura de ofertas) Possibilitar desconto em % no residual da venda e não na venda inteira | 05/08/2022
Vicente - Criar saldo mensal para limite do desconto supervisor | 05/08/2022
Vicente - Importação de principio ativo, codigo DCB entre outros do guia da farmacia / abcfarma | 05/08/2022
Vicente - Importar/exportar excel para dentro da tela de pedidos. | 05/08/2022
Vicente - Melhoria na compra por OL permitindo a inclusão de mais de um representante. | 05/08/2022
Integração Interplayers PBM | 12/08/2022
Unificar quantidade de produtos na tela de compras | 15/08/2022
Sistema Cobre Preço | 15/08/2022
Relatório de comissão unitário | 15/08/2022
Limite padrão de credito para novos clientes por empresa | 26/08/2022

## Slide 7
SETEMBRO 2022
Atividade | Previsão
Configuração do PAI dentro do BIG | 02/09/2022
Melhoria no desempenho da tela de prescrição de controlados | 02/09/2022
Integração Gestor Inteligente | 09/09/2022
Cadastro Inteligente | 09/09/2022
Relatorio de lucratividade de produtos nao vendidos | 26/09/2022
Entrada de produtos bonificado | 26/09/2022
Atualizar preço filial na atualização de preço no escritório | 26/09/2022
Melhorar a permissão de usuario para acesso ao contas a pagar (autorização por plano de contas) | 26/09/2022
Melhoria fechamento de caixa | 26/09/2022
Conciliação das vendas QRLINX (Financeiro Avançado) | 26/09/2022
Atualizador Silencioso | 30/09/2022
Correções no Comunicador | 30/09/2022
Perda de cupom SAT/NFCe | 30/09/2022
Na sugestão de compras trocar a grade de estoque para a grade da DevExpress | 30/09/2022
Rotina para vinculos de rotas de entrega | 30/09/2022
Associar plano de contas padrão para Nfs (Devolução fornecedores) | 30/09/2022
Permissão parcial no consultas e cancelamentos (Permissão de totalização) | 30/09/2022
Consulta de produto - Trazer estoques em entrada/transferencia/pedido | 30/09/2022
DRE BIG | 30/09/2022
Impressao de etiquetas de gondulas por grupo de preço | 30/09/2022

## Slide 8
OUT, NOV E DEZ 2022
Atividade | Previsão
Ifood (Pedidos) | 07/10/2022
Alerta na tela dos produtos próximos do vencimento | 09/10/2022
Alertas para produtos parados em estoque | 09/10/2022
Melhoria relatorio minhas comissões | 09/10/2022
Pagamento com 2 cartões | 14/10/2022
Alterações do Mfe (Novembro 2022) | 21/10/2022
Criação de VOUCHER | 23/10/2022
Manutenção de CMV através os servidor central | 23/10/2022
Melhoria na rotina de remanejamento | 23/10/2022
Ignorar Pop-up de produtos bloqueados | 28/10/2022
Montagem de KITs | 28/10/2022
Entrada de notas de uso e consumo com quantidade decimal (Kg, Lt, mts) | 11/11/2022
Emissão de NFC-e em São Paulo | 18/11/2022
Lançamento de depósito bancario na loja | 18/11/2022
Relatório de clientes que aceitaram o termo de aceite da LGPD (Auditoria) | 25/11/2022
Vicente - Lançamento de entregas avulsas | 02/12/2022
Emissão de nota fiscal de serviço eletrônica (FitarVida) | 02/12/2022
Marcar inicio de entrega pós impressão do comprovante | 04/12/2022

## Slide 9
OBRIGADO!