## Slide 2
5W2H
5W2H – Plano de Ação Comercial (Exemplo Prático))

## Slide 3
A importância do 5W2H
Com o 5W2H você pode tirar a estratégia do campo das ideias e levar para a execução, de forma simples e objetiva. Ele foi criado para estruturar planos de ação de forma simples e objetiva, garantindo que nenhuma informação essencial fique de fora.
O nome 5W2H vem de 7 perguntas essenciais, sendo 5 iniciadas com “W” e 2 com “H”, essas perguntas garantem que a ação seja completa, clara e executável, sem deixar lacunas no planejamento.

## Slide 4
Como funciona o 5W2H?
WHAT (O que?) – O que será feito?
Por que será feito?
WHY (Por que?) – Por que será feito?
WHERE (Onde) – Onde será executado?
WHEN (Quando) – Quando será feito?
WHO (Quem?) – Quem será o responsável?
HOW (Como?) – Como será feito?
HOW MUCH (Quanto?) – Quanto vai custar?

## Slide 5
WHAT
O que precisa ser feito?
Aumentar o volume de vendas no mês corrente
Ativar leads parados e acelerar negociações em andamento
Reforçar ações de fechamento comercial
WHY
Por que será feito?
A franquia esta abaixo da meta mensal de vendas
Alto volume de leads sem retorno ou follow-up
Baixa taxa de conversão nas etapas finais do funil
5W2H na prática

## Slide 6
WHERE
Onde será feito?
Funil de vendas no CRM
Canais de contato: Whatsapp, telefone e reuniões online
WHEN
Quando será feito?
Ação concentrada nas próximas 2 semanas
Revisão diária de contatos
Análise de resultados ao final de cada semana

## Slide 7
WHO
Quem será o responsável?
Sócio operador
Time comercial da unidade
HOW
Como será feito?
Revisão completa do funil de Vendas
Leads quentes: Prioridade diária
Definição de metas diárias de contato e propostas
Executivo da Franquia
Ajuste de discurso comercial com foco na Metodologia

## Slide 8
HOW MUCH
Quanto vai custar?
Sem investimento financeiro
Tempo/Organização/Disciplina comercial
Acesse a planilha:
Plano de Ação 5W2H.xlsx

## Slide 9
Obrigado!